КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

IV сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

_______________                          Київ                      № _______________

# Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року 
№ 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки»

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради 
від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою забезпечення реалізації положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886), щодо підвищення комфорту життя мешканців м. Києва в секторах міського розвитку «Екополітика та охорона довкілля» та «Публічний простір» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769, що додаються.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у встановленому законодавством України порядку.

3. Це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Київський міський голова 						Віталій КЛИЧКО

| ПОДАННЯ: |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату | Олександр ВОЗНИЙ |
| Начальник відділу правового забезпечення Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату | Тетяна БРАЖНІКОВА |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень | Володимир ПРОКОПІВ |
| Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики | Денис МОСКАЛЬ |
| Голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності | Андрій ВІТРЕНКО |
| Начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради | Валентина ПОЛОЖИШНИК |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Київської міської ради

від _________________ № ____________

Зміни

до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769

1.	Позицію 8 розділу 1 «ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА НА 2022-2025 РОКИ» викласти у такій редакції:

«

| 8. | Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Всього (тис. грн) | в тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|  | Всього | 9337671,67 | 1940824,51 | 2329956,13 | 2596057,09 | 2470833,94 |
|  | у тому числі за джерелами: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | державний бюджет | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
| 8.2. | бюджету міста Києва | 8877522,61 | 1768500,47 | 2245432,13 | 2495030,09 | 2368559,92 |
| 8.3. | інші джерела | 440149,06 | 152324,04 | 84524,00 | 101027,00 | 102274,02 |

».

2. Таблицю 8 розділу ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ І ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ викласти у такій редакції:

«												Таблиця 8

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн

| Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання | Етапи виконання програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, в тому числі: | 1940824,51 | 2329956,13 | 2596057,09 | 2470833,94 | 9337671,67 |
| державний бюджет | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |
| бюджет міста Києва | 1768500,47 | 2245432,13 | 2495030,09 | 2368559,92 | 8877522,61 |
| інші джерела | 152324,04 | 84524,00 | 101027,00 | 102274,02 | 440149,06 |

».

3. Таблицю 9 розділу VІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ  КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА на 2022-2025 роки викласти у такій редакції: «

Таблиця 9

VІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ  КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МІСТА КИЄВА на 2022-2025 роки

| Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | Завдання програми | Заходи програми | Строк виконання заходу | Виконавці заходу | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, (тис. грн) | Очікуваний результат (результативні показники) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Назва показника* | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Природоохоронні заходи у місті Києві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 1.1.Охорона та раціональне використання природного середовища | 1.1.1.Придбання та монтаж глибинного занурюваного багатоступінчатого насосу (потуж 5-7кВт,напруга 380В,50Гц, продуктивність до 2тис.л/год, Педролло) на зонах відпочинку Центральна, Дитяча | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 70,00 2022 рік - 70,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 70,00 2022 рік - 70,00 | кількість придбаних насосів, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на придбання та монтаж 1 насоса,тис.грн | 70,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану | 2022, 2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 24000,00 2022 рік - 4000,00 2024 рік - 20000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 4000,00 |  | 20000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 24000,00 2022 рік - 4000,00 2024 рік - 20000,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 4000,00 |  | 20000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 10,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу у % до запланованого, % |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 1.1.3.Розчистка та благоустрій території озер Пущі-Водиці у Оболонському районі м. Києва, в т.ч. проектні роботи | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 4000,00 2025 рік - 4000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 4000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 4000,00 2025 рік - 4000,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на розчистку 1 об'єкту, тис.грн |  |  |  | 4000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  |  | 5,82 |
|  |  | 1.1.4.Розчистка та благоустрій озера Синє у Подільському районі, в тому числі проектні роботи | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 80367,90 2022 рік - 6838,40 2023 рік - 30000,00 2024 рік - 35000,00 2025 рік - 8529,50 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 6838,40 | 30000,00 | 35000,00 | 8529,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 80367,90 2022 рік - 6838,40 2023 рік - 30000,00 2024 рік - 35000,00 2025 рік - 8529,50 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт, тис.грн | 6838,40 | 30000,00 | 35000,00 | 8529,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 36,36 | 36,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу у % до запланованого, % |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.5.Розчистка та благоустрій струмка Курячий Брід у Подільському районі м. Києва | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 2075,10 2022 рік - 2075,10 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 2075,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2075,10 2022 рік - 2075,10 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 2075,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.Реконструкція насосної станції в Наводницькому парку, пункту заправки і водопроводу технічної води в Печерському районі, в тому числі проєктні роботи | 2023, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 8700,00 м.Києва: 2023 рік - 7700,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 7700,00 |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 8700,00 2023 рік - 7700,00 2025 рік - 1000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  | 7700,00 |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 54,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу у % до запланованого, % |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.1.7. Розчистка та благоустрій водних об'єктів у парках міста Києва, в т.ч. проектні роботи | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1500,00 2022 рік - 1000,00 2025 рік - 500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1000,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1500,00 2022 рік - 1000,00 2025 рік - 500,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 1000,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.1.8.Створення водоохоронних зон, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів м. Києва | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 3000,00 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 2000,00 |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 3000,00 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 1000,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 2 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 1000,00 |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.1.9. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод | 2024-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 2800,00 2024 рік - 300,00 2025 рік - 2500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  | 300,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2800,00 2024 рік - 300,00 2025 рік - 2500,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються заходи відновлення, од. |  |  | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн |  |  | 300,00 | 833,33 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.10. Паспортизація малих річок і водойм | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 4500,00 2022 рік - 4000,00 2025 рік - 500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 4000,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 4500,00 2022 рік - 4000,00 2025 рік - 500,00 | кількість об'єктів з паспортизацією, од. | 16 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 250,00 |  |  | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.1.11.Комплекс протизсувних заходів спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території парків міста Києва, у т. ч. проектні роботи | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 41000,00 2022 рік - 1000,00 2023 рік - 16500,00 2024 рік - 23000,00 2025 рік - 500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1000,00 | 16500,00 | 23000,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 41000,00 2022 рік - 1000,00 2023 рік - 16500,00 2024 рік - 23000,00 2025 рік - 500,00 | кількість об'єктів, на яких виконуються роботи, од. | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 1000,00 | 16500,00 | 11500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.12.Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 74023,38 2022 рік - 14313,50 2023 рік - 8500,00 2024 рік - 41209,88 2025 рік -10000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 14313,50 | 8500,00 | 41209,88 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів, на яких проведено озеленння та влаштування поливо-зрошувальних систем, од. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 74023,38 2022 рік - 14313,50 2023 рік - 8500,00 2024 рік - 41209,88 2025 рік - 10000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 1431,35 | 850,00 | 4120,99 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.13. Будівництво системи поливу в парку Позняки в Дарницькому районі міста Києва, в тому числі проєктні роботи | 2023-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», КП УЗН Дарницького району м.Києва | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 35186,82 2023 рік - 8886,82 2024 рік - 21800,00 2025 рік - 4500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 8886,82 | 21800,00 | 4500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів будівництва, од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 35186,82 2023 рік - 8886,82 2024 рік - 21800,00 2025 рік - 4500,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкту, тис.грн |  | 8886,82 | 21800,00 | 4500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 36,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу у % до запланованого, % |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.14. Розробка Проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Парк Партизанської слави», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів | 2023-2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП УЗН Дарницького району м.Києва | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 799,80 2023 рік - 399,90 2024 рік - 399,90 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 399,90 | 399,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість розроблених проєктів, од. |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 799,80 2023 рік - 399,90 2024 рік - 399,90 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на розробку 1 проєкту, тис.грн |  | 399,90 | 399,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 1.1.15. Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду | 2023-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», КП «Плесо» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 27054,25 2023 рік - 5000,00 2024 рік - 19554,25 2025 рік - 2500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 5000,00 | 19554,25 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 27054,25 2023 рік - 5000,00 2024 рік - 19554,25 2025 рік - 2500,00 | кількість об'єктів, на яких розроблено документацію із землеустрою, од. |  | 18 | 21 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на розробку 1 документації із землеустрою, тис.грн |  | 277,78 | 931,15 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.16. Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів природно-заповідного фонду (парків та скверів) м. Києва | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1000,00 2022 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1000,00 2022 рік - 1000,00 | кількість об'єктів, на яких розроблено проєкти землеустрою, од. | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 проєкт землеустрою,тис.грн | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 1.1.17. Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій | 2022-2023, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1250,00 2022 рік - 500,00 2023 рік - 500,00 2025 рік - 250,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 500,00 | 500,00 |  | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1250,00 2022 рік - 500,00 2023 рік - 500,00 2025 рік - 250,00 | кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких розроблено проєкти землеустрою, од. | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 проєкт землеустрою,тис.грн | 500,00 | 500,00 |  | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | 1.1.18. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природного заповідного фонду | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1250,00 2022 рік - 250,00 2023 рік - 350,00 2024 рік - 350,00 2025 рік - 300,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1250,00 2022 рік - 250,00 2023 рік - 350,00 2024 рік - 350,00 2025 рік - 300,00 | кількість об'єктів, на яких проведено спеціальний захід, од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт,тис.грн | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1.2.Підвищення екологічної свідомості мешканців міста | 1.2.1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київський міський Будинок природи" | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 900,00 2022 рік - 600,00 2025 рік - 300,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 600,00 |  |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 900,00 2022 рік - 600,00 2025 рік - 300,00 | кількість проведених науково-технічних конференцій, семінарів, організація виставок та інших заходів, од. | 6 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на проведення 1 науково-технічної конференції, семінару, організації виставки та іншого заходу,тис.грн | 100,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.2.2.Розробка регіональних екологічних програм | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 680,00 2022 рік - 180,00 2025 рік - 500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 180,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 680,00 2022 рік - 180,00 2025 рік - 500,00 | кількість програм, од. | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на розробку 1 програми,тис.грн | 180,00 |  |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 1.2.3. Розробка регіональних екологічних програм, в тому числі розроблення схеми та програми розвитку екологічної мережі міста Києва | 2023-2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього:2000,00 2023 рік - 500,00 2024 рік - 1500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 500,00 | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2000,00 2023 рік - 500,00 2024 рік - 1500,00 | кількість розроблених схем, програм, од. |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на розробку 1 програми, схеми,тис.грн |  | 500,00 | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 1.2.4. Проведення наукових досліджень щодо біологічного різноманіття в межах екосистеми міста Києва та водних об'єктах, щодо оцінки ризиків та вразливості міста Києва до зміни клімату | 2024-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1597,50 2024 рік - 750,00 2025 рік - 847,50 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  | 750,00 | 847,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1597,50 2024 рік - 750,00 2025 рік - 847,50 | кількість проведених наукових досліджень, од. |  |  | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на проведення 1 наукового дослідження,тис.грн |  |  | 750,00 | 282,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.2.5. Проведення наукових досліджень з отриманням наукового висновку щодо гідрологічного режиму, планування та розвитку рекреаційного стану каскаду Совських ставків у Голосіївському районі м. Києва | 2023-2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 3000,00 2023 рік - 1500,00 2024 рік - 1500,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 3000,00 2023 рік - 1500,00 2024 рік - 1500,00 | кількість проведених наукових досліджень, од. |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на проведення 1 наукового дослідження, тис.грн |  | 1500,00 | 1500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 1.2.6. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 150,00 2025 рік - 150,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 150,00 2025 рік - 150,00 | кількість проведених заходів, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість працівників, що підвищили кваліфікацію, осіб: з них: |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | - жінок, осіб |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  | - чоловіків, осіб |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 захід, тис.грн |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100,00 |
|  | 1.3.Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах | 1.3.1. Спорудження установок для утилізації рослинних відходів | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 1000,00 2022 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість споруджених установок, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1000,00 2022 рік - 1000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 установку,тис.грн | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта,% | 3,33 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Здійснення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням | 2023-2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київкомунсервіс" | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 4631,24 2023 рік - 4500,00 2024 рік - 131,24 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 4500,00 | 131,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість утилізованих/зібраних ламп, од. |  | 5000000 | 437476 |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 4631,24 2023 рік - 4500,00 2024 рік - 131,24 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 лампи, грн |  | 0,90 | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  | 1.4. Зменшення негативного впливу промисловості | 1.4.1. Проведення заходів з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал», забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації і захоронення ртутьвмісних відходів та рекультивації забруднених територій в тому числі здійснення проєктних робіт | 2023, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва (Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища) | Всього: 6000,00 2023 рік - 5000,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 5000,00 |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів, на яких проведено заходи, од. |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 6000,00 2023 рік - 5000,00 2025 рік - 1000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на проведення заходів на 1 об'єкті, тис. грн |  | 5000,00 |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Всього по розділу: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 332 535,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 827,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 89 336,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 495,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 877,00 |  |  |  |  |  |
| Розділ 2. Заходи з благоустрою зеленої зони та земель водного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля | 1.1.Охорона та раціональне використання природного середовища | 1.1.1.Утримання лісопаркової зони міста, зокрема оновлення лісів, проведення санітарно-оздоровчих рубок та їх захист від пожеж | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча- Заспа» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 786362,79 2022 рік - 158067,80 2023 рік - 189203,15 2024 рік - 213575,89 2025 рік - 225515,95 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 158067,80 | 189203,15 | 213575,89 | 225515,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 635328,67 2022 рік - 126447,80 2023 рік - 153331,15 2024 рік - 173438,89 2025 рік - 182110,83 | загальна площа лісопаркових господарств, га | 29420,80 | 31627,80 | 31627,80 | 31627,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 151034,12 2022 рік - 31620,00 2023 рік - 35872,00 2024 рік - 40137,00 2025 рік - 43405,12 | середні витрати на утримання 1 га площі, тис.грн | 5,37 | 5,98 | 6,75 | 7,13 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.2. Забезпечення організації та координації діяльності підприємств зеленого господарства міста | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 160771,99 2022 рік - 44502,37 2023 рік - 40139,41 2024 рік - 37026,10 2025 рік - 39104,11 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 44502,37 | 40139,41 | 37026,10 | 39104,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 136171,51 2022 рік - 22650,19 2023 рік - 39257,81 2024 рік - 36226,10 2025 рік - 38037,41 | кількість комунальних підприємств, на яких здійснюється організація та координація, од. | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 24600,48 2022 рік - 21852,18 2023 рік - 881,60 2024 рік - 800,00 2025 рік - 1066,70 | середні витрати на організацію та координацію 1 підприємства, тис.грн | 3423,26 | 3087,65 | 2848,16 | 3008,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.3. Обстеження зелених насаджень, санітарна обрізка пошкоджених дерев, видалення сухостійних та аварійних дерев силами Міської станції зелених насаджень | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 164715,63 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік - 30727,66 2023 рік - 42630,18 2024 рік - 47364,78 2025 рік - 43993,01 | обсяг видатків на видалення дерев усього, тис.грн | 3916,46 | 3480,00 | 5965,39 | 3730,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків на обрізку дерев, всього тис.грн | 19655,04 | 24888,40 | 23193,11 | 24286,81 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 139450,92 2022 рік - 23874,75 2023 рік - 37918,98 2024 рік - 39364,78 2025 рік - 38292,41 | обсяг видатків на виїзди АДС всього, тис.грн | 3218,45 | 8627,48 | 7181,78 | 8738,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків на обстеження дерев всього, тис.грн | 3937,71 | 5634,30 | 11024,50 | 7237,44 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 25264,71 2022 рік - 6852,91 2023 рік - 4711,20 2024 рік - 8000,00 2025 рік - 5700,60 | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість видалених дерев, всього, од. | 1370 | 745 | 1272 | 745 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість дерев, що планується обрізати всього, од. | 13650 | 11434 | 11724 | 11434 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість викликів АДС всього, од. | 390 | 318 | 280 | 318 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість складених актів обстеження всього, од. | 1870 | 1360 | 2140 | 1360 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на видалення 1 дерева, тис.грн. | 2,86 | 4,67 | 4,69 | 5,01 |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на обрізку 1 дерева, тис.грн. | 1,44 | 2,18 | 1,98 | 2,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 виклик АДС, тис.грн. | 8,25 | 27,13 | 25,65 | 27,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на укладення 1 акта обстеження, тис. грн | 2,11 | 4,14 | 5,15 | 5,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.4. Вирощування/дорощування саджанців дерев та чагарників з наступною безоплатною їх передачею КП УЗН м. Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 59526,80 2022 рік - 8831,25 2023 рік - 13607,81 2024 рік - 23210,52 2025 рік - 13877,22 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків на вирощування саджанців дерев та кущів усього, тис.грн | 8831,25 | 13607,81 | 23210,52 | 13877,22 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 56431,64 2022 рік - 7905,59 2023 рік - 13078,61 2024 рік - 22210,52 2025 рік - 13236,92 | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість вирощених саджанців дерев та кущів, од. | 21600 | 41260 | 71040 | 41260 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 3095,16 2022 рік - 925,66 2023 рік - 529,20 2024 рік - 1000,00 2025 рік - 640,30 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на вирощування 1 саджанця дерев та кущів, тис.грн | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка вирощених дерев та кущів, в порівнянні до попереднього року, % | 100,00 | 191,02 | 172,18 | 58,08 |
|  |  | 1.1.5.Придбання спеціальної техніки та обладнання для благоустрою зелених насаджень міста Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча- Заспа», КП УЗН | Бюджет м. Києва | Всього: 241318,00 2022 рік - 18489,20 2023 рік - 89300,00 2024 рік - 83528,80 2025 рік - 50000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для благоустрою міста, тис.грн | 18489,20 | 89300,00 | 83528,80 | 50000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 241318,00 2022 рік - 18489,20 2023 рік - 89300,00 2024 рік - 83528,80 2025 рік - 50000,00 | кількість придбаних одиниць техніки та обладнання, од. | 32 | 20 | 24 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на придбання одиниці техніки (обладнання), тис.грн | 577,79 | 4465,00 | 3480,37 | 3125,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.6. Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі | 2023 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 2735,92 2023 рік - 2735,92 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 2735,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2735,92 2023 рік - 2735,92 | кількість об'єктів будівництва, од. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн |  | 2735,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 100,00 |  |  |
|  |  | 1.1.7.Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського лісопаркового господарства | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 11000,00 2022 рік - 3000,00 2025 рік - 8000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 3000,00 |  |  | 8000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 11000,00 2022 рік - 3000,00 2025 рік - 8000,00 | кількість об'єктів будівництва, од. | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн | 3000,00 |  |  | 8000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 0,66 |  |  | 7,06 |
|  |  | 1.1.8. Придбання посадкового матеріалу | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП УЗН | Бюджет м. Києва | Всього: 162272,46 2022 рік - 16000,00 2023 рік - 60000,00 2024 рік - 36272,46 2025 рік - 50000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків на придбання саджанців дерев і кущів усього, тис.грн | 16000,00 | 60000,00 | 36272,46 | 50000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | загальна кількість придбаних саджанців дерев та кущів, од | 24195 | 55512 | 21937 | 35714 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 162272,46 2022 рік - 16000,00 2023 рік - 60000,00 2024 рік - 36272,46 2025 рік - 50000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на придбання 1 саджанця дерев та кущів, тис.грн | 0,66 | 1,08 | 1,65 | 1,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка придбаних саджанців дерев та кущів, в порівнянні з попереднім роком, % | 100,00 | 229,44 | 39,52 | 162,80 |
|  |  | 1.1.9. Будівництво системи регулювання рівня води в водоймі "озеро Сонячне" в Дарницькому районі м. Києва | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 5000,00 2025 рік - 5000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва:5000,00 2025 рік - 5000,00 | кількість об'єктів будівництва, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн |  |  |  | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  |  | 17,88 |
|  |  | 1.1.10. Реконструкція трансформаторної підстанції із збільшенням потужності на острові Долобецький | 2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 40000,00 2024 рік - 40000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  | 40000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів реконструкції, од. |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 40000,00 2024 рік - 40000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  |  | 40000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 1.1.11. Будiвництво артезiанської свердловини малої продуктивностi зони вiдпочинку "Троєщина" у Деснянському районi м. Києва | 2023-2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 5886,85 2023 рік - 1974,20 2024 рік - 3912,65 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 1974,20 | 3912,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів будівництва, од. |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 5886,85 2023 рік - 1974,20 2024 рік - 3912,65 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн |  | 1974,20 | 3912,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 1.1.12. Будівництво пішохідного мостового переходу через озеро Жандарка з розчисткою, благоустроєм та оздоровленням водойми у 2-му мікрорайоні ж/м Позняки (озеро Жандарка) у Дарницькому районі м. Києва, в тому числі проєктні роботи | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 4965,00 2025 рік - 4965,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 4965,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів будівництва, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 4965,00 2025 рік - 4965,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн |  |  |  | 4965,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  |  | 22,46 |
|  |  | 1.1.13. Утримання та експлуатація очисних споруд, насосних станцій, закріплених за КП «Плесо» | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 22501,84 2022 рік - 5025,00 2023 рік - 5296,35 2024 рік - 5951,97 2025 рік - 6228,52 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 5025,00 | 5296,35 | 5951,97 | 6228,52 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 22501,84 2022 рік - 5025,00 2023 рік - 5296,35 2024 рік - 5951,97 2025 рік - 6228,52 | кількість об'єктів що утримуються, од | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість утримання одного об'єкта, тис.грн | 837,50 | 756,62 | 850,28 | 889,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.1.14.Реконструкція очисних споруд дощових вод житлового масиву Біличі на вул. Обухівській, 13-А у Святошинському районі | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 1000,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1000,00 2025 рік - 1000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  |  | 1,05 |
|  |  | 1.1.15.Реконструкція гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві | 2022, 2024 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 40000,00 2022 рік - 35000,00 2024 рік - 5000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 35000,00 |  | 5000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 40000,00 2022 рік - 35000,00 2024 рік - 5000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 35000,00 |  | 5000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 2,5 |  | 1,2 |  |
|  |  | 1.1.16. Реконструкція очисних споруд "Харківські" на вул. Ревуцького,40 в Дарницькому районі м. Києва | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 60000,00 2022 рік - 60000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 60000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 60000,00 2022 рік - 60000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 60000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 65,75 |  |  |  |
|  |  | 1.1.17. Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 130085,58 2022 рік - 27000,00 2023 рік - 33067,87 2024 рік - 35017,71 2025 рік - 35000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 27000,00 | 33067,87 | 35017,71 | 35000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 130085,58 2022 рік - 27000,00 2023 рік - 33067,87 2024 рік - 35017,71 2025 рік - 35000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 27000,00 | 33067,87 | 35017,71 | 35000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 42,06 | 57,34 | 65,12 | 77,47 |
|  |  | 1.1.18.Реконструкція очисних споруд поверхневих вод біля затоки Південний Ковш у промисловій зоні Теличка у Голосіївському районі | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 1000,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1000,00 2025 рік - 1000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  |  |  | 1,79 |
|  |  | 1.1.19.Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київбудреконструкція» | Бюджет м. Києва | Всього: 10000,00 2022 рік - 10000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 10000,00 2022 рік - 10000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 38,74 |  |  |  |
|  | 1.2.Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах | 1.2.1.Забезпечення вивезення побутових та інших відходів, що несанкціоновано створені на територіях міста, балансоутримувача щодо яких не визначено | 2022-2023 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | Всього: 7300,00 2022 рік - 1500,00 2023 рік - 5800,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1500,00 | 5800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 7300,00 2022 рік - 1500,00 2023 рік - 5800,00 | обсяг вивезених побутових та інших відходів, що планується вивозити, куб м | 2800,000 | 17874,753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на вивезення 1 куб. м побутових та інших відходів, тис.грн | 0,54 | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | 1.3.Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля | 1.3.1.Проведення санітарно-бактеріологічних досліджень якості води у водоймах м. Києва експрес методом (Colilert 18) | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 733,10 2022 рік - 150,00 2023 рік - 158,10 2024 рік - 205,00 2025 рік - 220,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 150,00 | 158,10 | 205,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 733,10 2022 рік - 150,00 2023 рік - 158,10 2024 рік - 205,00 2025 рік - 220,00 | кількість проведених досліджень на водних об'єктах, од. | 200 | 210 | 260 | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 дослідження, тис.грн | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка кількості проведених досліджень в прорівнянні з попереднім роком, % | 100,00 | 105,00 | 123,81 | 103,85 |
|  |  | 1.3.2.Підготовка та затвердження екологічного паспорту міста Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | Всього: 1,40 2022 рік - 0,70 2023 рік - 0,70 2024 рік - 0,00 2025 рік - 0,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис. грн | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1,40 2022 рік - 0,70 2023 рік - 0,70 2024 рік - 0,00 2025 рік - 0,00 | кількість розроблених екологічних паспортів, од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість проведення заходу, тис.грн. | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 1.3.3. Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва, в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря | 2022-2023 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва, Державний бюджет | Всього: 100000,00 2022 рік - 60000,00 2023 рік - 40000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 60000,00 | 40000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 80000,00 2022 рік - 40000,00 2023 рік - 40000,00 | кількість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження), од. | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість встановлених стаціонарних постів (пунктів спостереження), тис.грн. | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. державний бюджет: 20000,00 2022 рік - 20000,00 | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Утримання (супроводження) міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет м. Києва | Всього: 30497,50 2022 рік - 2634,43 2023 рік - 7934,43 2024 рік - 9721,29 2025 рік - 10207,35 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 2634,43 | 7934,43 | 9721,29 | 10207,35 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 30497,50 2022 рік - 2634,43 2023 рік - 7934,43 2024 рік - 9721,29 2025 рік - 10207,35 | кількість постів, од. | 5 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість утримання 1 поста, тис. грн | 526,89 | 1133,49 | 1388,76 | 1458,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста | 1.4.1.Проведення еколого -просвітницьких, інформаційних заходів | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київський міський Будинок природи» | Бюджет м. Києва | Всього: 13761,22 2022 рік - 3362,89 2023 рік - 3142,68 2024 рік - 3539,34 2025 рік - 3716,31 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 3362,89 | 3142,68 | 3539,34 | 3716,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 13761,22 2022 рік - 3362,89 2023 рік - 3142,68 2024 рік - 3539,34 2025 рік - 3716,31 | кількість проведених виставок та заходів, од. | 51 | 52 | 53 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість організованих екскурсій в тому числі для дітей шкільного віку, од. | 77 | 79 | 81 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість відвідувачів, осіб | 15700 | 15900 | 16100 | 16300 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість проведення заходу, тис.грн. | 26,27 | 23,99 | 26,41 | 27,13 |
|  |  |  |  |  |  |  | середня кількість відвідувачів на 1 захід, осіб | 123 | 121 | 120 | 119 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка кількості заходів, % | 100,00 | 102,34 | 102,29 | 102,24 |
| 2.Впорядкування та розвиток публічного простору | 2.1.Розвиток території міста | 2.1.1.Утримання парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень та інших впорядкованих зелених насаджень загального користування | 2022-2025 | Районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», КП УЗН | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 4570562,60 2022 рік - 943514,91 2023 рік -1073048,01 2024 рік -1254530,84 2025 рік -1299468,84 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 943514,91 | 1073048,01 | 1254530,84 | 1299468,84 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 4362281,66 2022 рік - 856337,62 2023 рік-1037583,01 2024 рік -1211804,84 2025 рік -1256556,19 | площа території, що утримується, га | 8038,500 | 7788,900 | 7789,220 | 7789,220 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 208280,94 2022 рік - 87177,29 2023 рік - 35465,00 2024 рік - 42726,00 2025 рік - 42912,65 | середні витрати на утримання 1 га площі, тис.грн | 117,37 | 137,77 | 161,06 | 166,83 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 2.1.2.Утримання території міських пляжів, зон відпочинку біля води та водних об'єктів у м. Києві | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 626992,47 2022 рік - 128047,00 2023 рік - 153657,38 2024 рік - 168581,95 2025 рік - 176706,14 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, усього, тис.грн | 128047,00 | 153657,38 | 168581,95 | 176706,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 604549,01 2022 рік - 125287,00 2023 рік - 147889,72 2024 рік - 161645,02 2025 рік - 169727,27 | площа земель водного фонду (пляжів,зон відпочинку), на яких здійснюється благоустрій, га | 1137,337 | 1137,337 | 1137,337 | 1137,337 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 22443,46 2022 рік - 2760,00 2023 рік - 5767,66 2024 рік - 6936,93 2025 рік - 6978,87 | середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду всього, тис.грн | 112,58 | 135,10 | 148,23 | 155,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2.1.3.Прийняття на баланс КП «Плесо» безгосподарних водних об'єктів та оформлення права користування землями водного фонду міста Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 305,40 2022 рік - 100,00 2023 рік - 105,40 2024 рік - 50,00 2025 рік - 50,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 100,00 | 105,40 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 305,40 2022 рік - 100,00 2023 рік - 105,40 2024 рік - 50,00 2025 рік - 50,00 | кількість водних об'єкті, які прийнято на баланс, од. | 1 | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 водний об'єкт, тис.грн | 100,00 | 105,40 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 2.1.4.Проведення підсипки піском пляжів м. Києва та зон відпочинку, планування пляжної території | 2022-2023, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 19331,25 2022 рік - 5000,00 2023 рік - 4540,00 2025 рік - 9791,25 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 5000,00 | 4540,00 |  | 9791,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 19331,25 2022 рік - 5000,00 2023 рік - 4540,00 2025 рік - 9791,25 | кількість пляжів, зон відпочинку, на яких здійснено підсипки, од. | 7 | 7 |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні видатки на 1 захід , тис.грн | 714,29 | 648,57 |  | 1398,75 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка кількості пляжів, зон відпочинку, на яких здійснена підсипка, в прорівнянні з попереднім роком, % | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | 2.1.5. Придбання спеціалізованої техніки, обладнання для утримання та обслуговування земель водного фонду м. Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 25388,73 2022 рік - 6500,00 2023 рік - 5696,00 2024 рік - 3000,00 2025 рік - 10192,73 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 6500,00 | 5696,00 | 3000,00 | 10192,73 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 25388,73 2022 рік - 6500,00 2023 рік - 5696,00 2024 рік - 3000,00 2025 рік - 10192,73 | кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки, обладнання, од. | 25 | 2 | 39 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні видатки на придбання 1 спеціалізованої техніки, обладнання, тис.грн | 260,00 | 2848,00 | 76,92 | 5096,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка придбаної спеціальної техніки, обладнання в порівнянні з минулим роком, % | 100,00 | 8,00 | 1950,00 | 5,13 |
|  |  | 2.1.6. Придбання та встановлення модульних туалетів (санітарних контейнерів із ізольованою ємністю під контейнери) на пляжах та зонах відпочинку | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 5484,80 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 3484,80 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 2000,00 |  |  | 3484,80 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 5484,80 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 3484,80 | кількість придбаних модульних туалетів, од. | 2 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні видатки на придбання та встановлення 1 модульного туалету, тис.грн | 1000,00 |  |  | 1161,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка придбаних та встановлених модульних туалетів в порівнянні з попереднім роком,% | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 2.1.7. Утримання та обслуговування громадських вбиралень, що знаходяться на балансі КП "Плесо" | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 24528,40 2022 рік - 5600,00 2023 рік - 5902,40 2024 рік - 5200,00 2025 рік - 7826,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 5600,00 | 5902,40 | 5200,00 | 7826,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 24528,40 2022 рік - 5600,00 2023 рік - 5902,40 2024 рік - 5200,00 2025 рік - 7826,00 | кількість громадських вбиралень, які обслуговуються, од. | 35 | 40 | 30 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні видатки на обслуговування 1 громадської вбиральні, тис.грн | 160,00 | 147,56 | 173,33 | 182,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка кількості громадських вбиралень, що обслуговуються, в порінянні з попереднім роком, % | 100,00 | 114,29 | 75,00 | 143,33 |
|  |  | 2.1.8.Облаштування місць для осіб з інвалідністю на пляжах м.Києва | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 1200,00 2022 рік - 200,00 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 200,00 |  |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1200,00 2022 рік - 200,00 2025 рік - 1000,00 | кількість облаштованих пляжів, на яких будуть влаштовані місця для осіб з інвалідністю, од. | 4 |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні видатки на 1 місце для осіб з інвалідністю, тис.грн | 50,00 |  |  | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  | 2.1.9.Капітальний ремонт елементів благоустрою на зонах відпочинку біля води в м. Києві та розчистка водойм | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 307975,10 2022 рік - 51600,00 2023 рік - 120000,00 2024 рік - 29436,20 2025 рік - 106938,90 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 51600,00 | 120000,00 | 29436,20 | 106938,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 307975,10 2022 рік - 51600,00 2023 рік - 120000,00 2024 рік - 29436,20 2025 рік - 106938,90 | кількість об'єктів капітального ремонту зон відпочинку, од. | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта , тис.грн | 17200,00 | 60000,00 | 14718,10 | 53469,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 2.1.10.Забезпечення умов безпечного відпочинку на водних об'єктах м. Києва силами САРВС КП «Плесо» | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва, інші джерела | Всього: 206456,04 2022 рік - 42801,00 2023 рік - 49453,07 2024 рік - 55673,47 2025 рік - 58528,50 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 42801,00 | 49453,07 | 55673,47 | 58528,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 201025,85 2022 рік - 41665,00 2023 рік - 48155,73 2024 рік - 54246,40 2025 рік - 56958,72 | кількість рятувальників, од | 380 | 380 | 269 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жінок | 29 | 32 | 35 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  | чоловіків | 351 | 348 | 234 | 353 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. інші джерела: 5430,19 2022 рік - 1136,00 2023 рік - 1297,34 2024 рік - 1427,07 2025 рік - 1569,78 | середня вартість утримання одного рятувальника всього, тис.грн | 112,63 | 130,14 | 206,96 | 150,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | динаміка нещасних випадків на воді, % | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 |
|  |  | 2.1.11.Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для здійснення заходів з рятування людей на воді | 2022, 2024-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 11827,40 2022 рік - 5000,00 2024 рік - 5827,40 2025 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 5000,00 |  | 5827,40 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 11827,40 2022 рік - 5000,00 2024 рік - 5827,40 2025 рік - 1000,00 | кількість придбаних одиниць спеціалізованої техніки та обладнання, од | 6 |  | 21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на придбання одиниці техніки та обладнання, тис.грн | 833,33 |  | 277,50 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 2.1.12. Капітальний ремонт будівель рятувально-водолазних станцій КП "Плесо" | 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 2000,00 2025 рік - 2000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2000,00 2025 рік - 2000,00 | кількість об'єктів капітального ремонту рятувально-водолазних станцій, од. |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість на проведення капітального ремонту 1 об'єкта, тис.грн |  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2.1.13.Капітальний ремонт (модернізація, переобладнання) спеціальної техніки | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Плесо» | Бюджет м. Києва | Всього: 1100,00 2022 рік - 1100,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 1100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1100,00 2022 рік - 1100,00 | кількість капітально відремонтованої спеціальної техніки, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середня вартість капітального ремонту (модернізації, переобладнання) 1 спеціальної техніки, тис.грн | 1100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2.1.14.Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі | 2023-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 101862,00 2023 рік - 17000,00 2024 рік - 25000,00 2025 рік - 59862,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 17000,00 | 25000,00 | 59862,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 101862,00 2023 рік - 17000,00 2024 рік - 25000,00 2025 рік - 59862,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  | 17000,00 | 25000,00 | 59862,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 78,0 | 70,8 | 100,0 |
|  |  | 2.1.15.Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі | 2023 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 1000,00 2023 рік - 1000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 1000,00 2023 рік - 1000,00 | кількість об'єктів будівництва, од. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 65,8 |  |  |
|  |  | 2.1.16.Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі | 2023-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 75463,20 2023 рік - 20000,00 2024 рік - 31893,20 2025 рік - 23570,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 20000,00 | 31893,20 | 23570,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 75463,20 2023 рік - 20000,00 2024 рік - 31893,20 2025 рік - 23570,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн |  | 20000,00 | 31893,20 | 23570,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % |  | 44,81 | 76,54 | 100,00 |
|  |  | 2.1.17.Капітальний ремонт парків, скверів, інших об'єктів зеленого господарства м. Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», КП УЗН | Бюджет м. Києва | Всього: 798560,55 2022 рік - 151400,00 2023 рік - 230000,00 2024 рік - 257756,60 2025 рік - 159403,95 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 151400,00 | 230000,00 | 257756,60 | 159403,95 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 798560,55 2022 рік - 151400,00 2023 рік - 230000,00 2024 рік - 257756,60 2025 рік - 159403,95 | кількість об'єктів капітального ремонту, од. | 40 | 37 | 36 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта, тис.грн | 3785,00 | 6216,22 | 7159,91 | 7970,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 2.1.18. Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м.Києва | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 5000,00 2022 рік - 5000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 5000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів будівництва, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 5000,00 2022 рік - 5000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн | 5000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 37,57 |  |  |  |
|  |  | 2.1.19.Реконструкція зони відпочинку «Центральна» в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в Дніпровському районі м. Києва | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київбудреконструкція» | Бюджет м. Києва | Всього: 19500,00 2022 рік - 10500,00 2023 рік - 2000,00 2024 рік - 2000,00 2025 рік - 5000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 10500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 19500,00 2022 рік - 10500,00 2023 рік - 2000,00 2024 рік - 2000,00 2025 рік - 5000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 10500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 5000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 2,05 | 12,82 | 12,82 | 13,73 |
|  |  | 2.1.20.Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" у Шевченківському районі | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Спецжитлофонд" | Бюджет м. Києва | Всього: 7000,00 2022 рік - 7000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 7000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 7000,00 2022 рік - 7000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 7000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 72,68 |  |  |  |
|  |  | 2.1.21.Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київміськрозвиток», КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 4000,00 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 2000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: Всього: 4000,00 2022 рік - 2000,00 2025 рік - 2000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 1,22 |  |  | 27,54 |
|  |  | 2.1.22.Реконструкція та благоустрій парку "Юність" у Святошинському районі | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київміськрозвиток», КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 15313,30 2022 рік - 15313,30 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 15313,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 15313,30 2022 рік - 15313,30 | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 15313,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 2.1.23.Реконструкція парку "Кіото" у Деснянському районі | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київміськрозвиток», КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 20000,00 2022 рік - 20000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 20000,00 2022 рік - 20000,00 | кількість об'єктів реконструкції, од. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта, тис.грн | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 79,68 |  |  |  |
|  |  | 2.1.24. Будівництво парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі | 2022, 2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київміськрозвиток», КО «Київзеленбуд» | Бюджет м. Києва | Всього: 5000,00 2022 рік - 3000,00 2025 рік - 2000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 3000,00 |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 5000,00 2022 рік - 3000,00 2025 рік - 2000,00 | кількість об'єктів будівництва, од. | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на будівництво 1 об'єкта, тис.грн | 3000,00 |  |  | 2000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень готовності об'єкта, % | 1,62 |  |  | 4,92 |
|  |  | 2.1.25. Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів | 2022 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київміськрозвиток» | Бюджет м. Києва | Всього: 2400,00 2022 рік - 2400,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | витрати на захід, тис. грн | 2400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення, од. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 2400,00 2022 рік - 2400,00 | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кількість об’єктів благоустрою, де планується проведення робіт з підвищення рівня естетичного оформлення, од. | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на 1 об'єкт, тис.грн | 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | питома вага об'єктів благоустрою, на яких проведено роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в поточному році в загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують підвищення рівня естетичного оформлення, % | 100,00 |  |  |  |
|  | 2.2. Впорядкування об'єктів міського простору | 2.2.1. Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу МАФів та тимчасових споруд | 2023 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП УЗН | Бюджет м. Києва | Всього: 10000,00 2023 рік - 10000,00 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн |  | 10000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | територія, на якій забезпечено благоустрій та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, м кв |  | 15923,57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 10000,00 2023 рік - 10000,00 | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд, тис. грн |  | 0,628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % |  | 100,00 |  |  |
|  | 2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору | 2.3.1.Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для утримання та експлуатації об'єктів благоустрою зеленого господарства (скверів, парків, алей, бульварів тощо) загального користування | 2022-2025 | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО «Київзеленбуд», комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове господарство», комунальне підприємство «Лісопаркове господарство «Конча- Заспа», КП УЗН | Бюджет м. Києва | Всього: 75448,36 2022 рік - 9630,00 2023 рік - 13226,35 2024 рік - 47285,65 2025 рік - 5306,36 | витрат |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обсяг видатків, тис.грн | 9630,00 | 13226,35 | 47285,65 | 5306,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. бюджет м.Києва: 75448,36 2022 рік - 9630,00 2023 рік -13226,35 2024 рік - 47285,65 2025 рік - 5306,36 | площа земель зеленого господарства, яку буде проінвентаризовано, га | 340,000 | 1201,820 | 1442,285 | 405,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | середні витрати, 1 га на розробку технічної документації, тис.грн | 28,32 | 11,01 | 32,79 | 13,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | якості |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рівень виконання заходу, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Всього по розділу: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 005 135,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 901 997,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 240 619,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 430 561,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 431 956,94 |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО МЦП |  |  |  |  |  | Всього: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 337 671,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 940 824,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 329 956,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 596 057,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 470 833,94 |  |  |  |  |  |

».

Київський міський голова 														Віталій КЛИЧКО